**АДМИНИСТРАЦИЯ КУПЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 ноября 2020 года №79**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы»**

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Купцовского сельского поселения, постановлением администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района от 02.09.2015 г. № 117 «Об утверждении положения о муниципальных программах», администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы»

2. Считать утратившим силу с 01.01.2021 года постановление администрации Купцовского сельского поселения от 19.10.2015 года № 132 «Развитие транспортной системы Купцовского сельского поселения на 2016-2020 годы» и внесенные изменения.

3. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете Купцовского сельского поселения на соответствующие финансовые годы.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит обнародованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Купцовского****сельского поселения** | **В.А. Вдовин** |

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Купцовского сельского поселения

от 12.11.2020 года № 79

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы |  -разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;-паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показателимуниципальной программы,их значения на последний год реализации |  - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 2025 год- 52 % - Протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения на 2025 год- 4 км. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2021-2025 годы составит – 2 492,0 тысяч рублей из средств бюджета поселения,( дорожный фонд) из них по годам:в 2021 году - 463,3 тысяч рублей;в 2022 году - 501,1 тысяч рублей;в 2023 году- 509,0 тысяч рублей;в 2024 году- 509,0 тысяч рублей;в 2025 году- 509,6 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации программы предполагается:улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Купцовского сельского поселения. |

**1.Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы.**

 Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Внутрипоселковые дороги находятся в муниципальной собственности Купцовского сельского поселения и обслуживают местные связи. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на начало 2021 г. составила 12,5 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам V категории, ( что означает V категории) в соответствии с постановлением администрации Купцовского сельского поселения от 02.09.2015 №119 «Об утверждении перечня дорог общего пользования местного значения» Из общей протяженности дорог местного значения на 5,5 километрах отсутствует твердое покрытие.

К числу наиболее актуальных проблем транспортной инфраструктуры Купцовского сельского поселения относятся следующие:

-высокий уровень физического износа дорожного покрытия;

-существует острая нехватка средств на содержание дорог общего пользования местного значения;

-отсутствие на 5,5 километрах автомобильных дорогах местного значения твердого покрытия.

Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения и приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и финансовых средств.

 Администрация поселения в соответствии со своими полномочиями ежегодно осуществляет мероприятия по содержанию дорог местного значения из средств дорожного фонда.

 По программе планируется осуществить мероприятия по покрытию твердым покрытием следующих дорог местного значения: ул. Заречная в селе Купцово, ул. Школьная, ул. Степная, ул. Речная с. Новониколаевка, ул. Зеленая, ул.Заречная в селе Авилово. Также планируется оформить паспорта на ул. Ленина, ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Заречная в селе Купцово, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Степная в селе Новониколаевка, ул. Зеленая, ул.Заречная в селе Авилово.

 Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах местного значения.

 Кроме того, в соответствии с Федеральным законом №190 –ФЗ от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс» (редакция от 21.07.2015) и распоряжением Правительства Российской Федерации №1336-р от 29.07.2013 года

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства» поселения должны разрабатывать и утверждать программы по развитию транспортной инфраструктуры.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

 **муниципальной программы.**

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в рамках программы предстоит решить следующие задачи:

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

 В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расхода бюджета корректируется с учетом утвержденных лимитов.

 Кроме того, планируется выполнения мероприятий по содержанию автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

 Сроки реализации программы: 2021 -2025 год.

**3. Целевые показатели достижения целей и решение задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**

Показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») с учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» утвержденным Распоряжением Минтранса России от 3 октября
2002 г. № ИС-840-р, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, рассчитывается по формуле:

где:

 *Dd* – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%);

*Dp* – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);

*Do* – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).

Источник информации форма статистического наблюдения №3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

2) Протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения – абсолютный показатель, характеризующий протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения за период реализации программы. (км.)

Источник информации форма статистического наблюдения №3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»- по протяженности дорог местного значения. По протяженности отремонтированных дорог источник информации органы местного самоуправления.

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

 Социальная эффективность программы определяется:

Социально-экономическими последствиями реализации мероприятий данной муниципальной программы будет являться :

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Купцовского сельского поселения;

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

**4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного значения.

 3. Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

 Реализация программы рассчитана с 2021 по 2025 год, стоимость реализации ее мероприятий составляет 2 492,0 тыс. рублей, средства из бюджета поселения, в том числе по годам:

в 2021 году - 463,3 тыс.руб;

в 2022 году - 501,1 тыс.руб;

в 2023 году - 509,0 тыс.руб;

в 2024 году - 509,0 тыс.руб;

в 2025 году - 509,6 тыс.руб.

 Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

 Общий объем финансирования программы составляет 2 492,0 тыс.рублей.

 Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении №3.

 Реализация программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

* сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных проектов и видов деятельности;
* несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

* неактуальность планирования и запаздывание согласования программы;
* несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

 Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям программы с учетом их особенностей.

**6.Механизм реализации муниципальной программы**.

Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик программы – Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

 В функции администрации входят:

- контроль за формированием программы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования

- создание необходимой нормативно-правовой базы,

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- финансовое обеспечение программы;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения мероприятий на капитальные ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц, принадлежащих Купцовскому сельскому поселению;

- контроль за заключением муниципальных контрактов

с подрядными организациями на ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц ;

 - контроль за исполнением работ.

Оценка эффективности реализации программы будет произведена на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ, утвержденной постановлением администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района от 16 июня 2015 года № 78 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района»

Контроль за исполнением программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации от 02 сентября 2015 года № 117 «Об утверждении положения о муниципальных программах».

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Развитие транспортной системы

 поселения» на 2021-2025 годы

Сведения о

целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевых показателей |
| Базовый год отчет 2019 | Текущий год 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 84 | 84 | 68 | 68 | 52 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |

 Приложение №2

 к муниципальной программе

 «Развитие транспортной

 системы поселения»

 на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы поселения» на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнительмуниципальнойПрограммы | Плановые сроки реализации | Ожидаемые результатыреализациимероприятия |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  | Администрация поселения | 2021-2025г. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме.  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. (покрытие твердым покрытием ул.Заречная с.Купцово, ул.Школьная, ул.Степная, ул.Речная с.Новониколаевка, ул.Зеленая, ул.Заречная с.Авилово.) | Администрация поселения | 2021-2025г. | осуществить мероприятия по покрытию твердым покрытием дорог местного значения |
| 3 | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства (оформить паспорта на ул.Ленина, ул.Советская, ул.Зеленая, ул.Заречная с.Купцово, ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Степная с.Новониколаевка, ул.Зеленая, ул.Заречная с. Авилово) | Администрация поселения | 2021-2025г. | Составить технические и кадастровые паспорта на внутрипоселковые автомобильные дороги Купцовского сельского поселения. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

 «Развитие транспортной системы поселения»

 на 2021-2025 годы

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа  | «Развитие транспортной системы поселения» | всего:в том числе: | 944 | х | х | х | 463,3 | 501,1 | 509,0 | 509,0 | 509,6 |
| Администрация Купцовского сельского поселения | 944 | х | х | х | 463,3 | 501,1 | 509,0 | 509,0 | 509,6 |
| Основное мероприятие 1  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  | Администрация Купцовского сельского поселения | 944 | х | х | х | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Купцовского сельского поселения | 944 | х | х | х | 63,3 | 51,1 | 59,0 | 59,0 | 59,6 |
| Основное мероприятие 3 | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Купцовского сельского поселения | 944 | х | х | х | - | - | - | - | - |